codexpaper

产品需求文档 PRD

版本 v1.0    2026 年 10 月 14 日

codexpaper 面向 Codex Windows 桌面客户端提供本地图片与视频背景。首版以开放导入、全窗口连续展示和可恢复的运行时适配为核心，后续逐步建立标准主题包与分享安装生态。

文档状态  产品需求基线

主要交付  V1 开放背景导入版

规划范围  V1 开放导入  V2 主题规范  V3 主题生态

适用读者  产品  设计  开发  测试

目标平台  Windows 上的 Codex 桌面客户端

核心约束

用户自行导入本地图片或视频，V1 不设置扩展名白名单。

背景贯穿主窗口客户区，不强制遮罩或自动处理文字可见性。

不修改 Codex 官方安装文件，所有运行时更改必须可以撤销。

技术实现与性能数值在正文中明确区分为候选方案和验收目标；具体宿主构建支持须经过验证。

目录

1 文档说明与需求基线	3

2 产品概述	3

3 产品背景与需求分析	4

4 产品目标与成功指标	5

5 用户画像与使用场景	6

6 产品设计原则	6

7 版本规划与范围	7

8 详细功能需求	8

9 系统架构	13

10 Background Engine 设计	15

11 主题格式设计	17

12 用户流程	21

13 管理界面与交互说明	22

14 非功能需求	23

15 安全与隐私设计	24

16 本地数据与升级迁移	25

17 开发路线与交付计划	26

18 验收标准与需求追踪	27

19 风险与待决技术事项	29

20 术语与技术参考	30

1 文档说明与需求基线

文档用途

本文定义 codexpaper 第一版的产品范围、功能行为、系统边界、技术设计和交付标准，供产品、设计、开发与测试共同使用。文档版本为 v1.0，主要交付目标为 V1 开放背景导入版；V2 与 V3 用于明确后续演进和兼容要求，不纳入 V1 的上线承诺。

产品名称统一使用 codexpaper。Codex 指宿主客户端，Background Engine 指 codexpaper 的背景渲染模块，Theme Manager 指本地资源与主题管理模块。

已确定的产品决策

首个目标平台为 Windows 上的 Codex 桌面客户端。

V1 允许用户自行选择本地图片和视频，不设置资源扩展名白名单，不要求先制作主题包。

背景覆盖 Codex 客户区的左侧栏、主内容区、顶部区域和输入区域，形成连续的全窗口视觉背景。

不强制增加遮罩，不自动调暗、模糊、改色，也不自动修改文字颜色来适配壁纸。用户与主题作者决定视觉效果。

UI 面板透明度由用户或主题配置控制，背景资源本身保持原样。

不修改 app.asar、官方安装目录、官方资源或 Codex 更新文件。

V2 开始规范图片、视频和主题包格式；V3 建立统一主题导入、分享与安装生态。

需求等级与技术决策

P0 表示 V1 上线必需；P1 表示 V1 增强项，可在核心范围通过后追加；P2 表示后续版本需求。文中的性能数值为验收目标，并非已有测试结果。运行时接入方案须先完成技术验证，只有验证通过的 Codex 构建版本才能进入发布兼容清单。

产品需求是稳定基线；运行时协议、媒体传输方式和 UI 选择器属于实现决策。若技术验证失败，应调整实现或暂缓对应构建支持，不得以修改官方安装文件、缩小全窗口范围或默认强制遮罩替代已确定需求。

2 产品概述

产品定位

codexpaper 是面向 Codex Windows 桌面客户端的第三方主题与背景系统。用户可以导入本地静态图片或动态视频，将其显示为 Codex 全窗口背景，并通过面板透明度和播放控制建立个人视觉环境。

产品先解决本地背景的稳定展示，再建立可迁移、可分享的主题资源规范，最终形成主题发现、下载、安装和创作流程。Wallpaper Engine、VS Code Theme 与 DSH 主题效果用于说明体验方向，不构成已实现的兼容关系或官方合作声明。

核心价值

普通用户能直接使用已有壁纸，不需要编辑代码或安装目录。主题作者能控制背景与 UI 表层之间的关系。开发与测试能通过独立的适配器维护宿主兼容性，并在故障时恢复 Codex 原界面。

产品组成

| 组成 | 面向用户的能力 | 首次交付 |
| --- | --- | --- |
| 主题管理界面 | 导入、预览、切换、设置和恢复 | V1 |
| Background Engine | 图片与视频加载、全窗口渲染和生命周期管理 | V1 |
| Codex Adapter | 识别受支持窗口、接入运行时、应用和撤销样式 | V1 |
| 本地资源库 | 托管资源、记录配置和恢复最后成功状态 | V1 |
| 标准主题包 | 统一元数据、资源与 UI 配置，支持导入导出 | V2 |
| 主题生态服务 | 发现、下载、发布、更新与作者管理 | V3 |

3 产品背景与需求分析

宿主能力与产品机会

OpenAI 官方设置文档描述了基础主题、强调色、背景色、前景色、UI 字体、代码字体和自定义主题分享等能力。[R1] 因此 codexpaper 的机会应聚焦图片与视频背景以及与之配套的主题资源管理，而不能把宿主描述为完全没有自定义主题能力。

目前查阅的官方设置说明未建立第三方全窗口图片或视频背景的正式接入契约。codexpaper 将这项能力作为独立适配层的目标，开发前必须验证目标构建的窗口、渲染进程、样式边界和资源加载限制。

用户问题

用户已有的壁纸通常是单个图片或视频文件，缺少应用到 Codex 的直观入口。局部背景容易在侧栏和主面板之间断开；动态背景还涉及循环、静音、暂停以及后台资源占用。直接修改安装文件会增加更新与恢复成本。

随着用户开始交换资源，文件缺失、编码不兼容、作者信息不完整和路径依赖会妨碍分享。V1 通过开放导入验证核心体验，V2 通过标准主题包解决可移植性，V3 再处理分发和创作生态。

需求边界

“不限制格式”指 V1 的选择入口不按扩展名预先拒绝用户文件，不代表任何文件都能被解码。容器、编码、像素格式与运行时共同决定实际播放能力。[R4] 对无法加载的文件，应提供明确原因和可执行的处理方式。

V1 不承担 Wallpaper Engine 工程、网页壁纸、交互场景、脚本壁纸或外部可执行程序的运行。V3 的 Wallpaper Engine 适配属于独立研究方向，须另行定义支持类型和资源授权边界。

4 产品目标与成功指标

V1 核心目标

用户能够从本地选择图片或视频，预览后应用到受支持的 Codex 窗口，调整适配与播放方式，并随时关闭背景、恢复宿主界面。操作全程不修改官方安装文件。

首版成功指标

| 指标 | 目标与统计口径 | 验证方法 |
| --- | --- | --- |
| 首次使用完成率 | 10 名首次使用测试者中至少 9 名在 3 分钟内完成导入与应用 | 不给予技术操作指导，记录完成时间 |
| 合格样本应用成功率 | 发布兼容清单内的媒体样本与宿主构建组合全部通过 | 每个组合重复应用 10 次 |
| 全窗口连续覆盖 | 左侧栏、主内容、顶部、输入区域全部通过 | 标准窗口、最大化、缩放与侧栏切换截图对照 |
| 恢复可靠性 | 正常关闭与故障恢复用例全部通过 | 验证视觉恢复、交互与资源释放 |
| 安装文件完整性 | 测试前后受保护安装文件内容一致 | 在关闭自动更新的测试环境比较文件哈希 |
| 持续运行稳定性 | 8 小时场景无引擎导致的崩溃或持续内存增长 | 记录切换、最小化、刷新和重连日志 |

长期目标

V2 使主题不再依赖作者机器上的绝对路径，并使不同创作者产出的主题遵守同一资源和配置规范。V3 让用户能够发现、下载与更新主题，作者能够发布作品。注册、付费、商业化、评分和排行均需在 V3 立项时确定。

5 用户画像与使用场景

| 用户类型 | 主要任务 | 当前困难 | 产品应提供的结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 普通 Codex 用户 | 使用已有图片或视频，随时更换 | 不熟悉配置与运行时接入 | 可理解的导入、预览和应用流程 |
| 主题创作者 | 调整背景、面板透明度并分享 | 资源和 UI 配置容易分散 | V2 可导出的完整主题包 |
| 高度个性化的开发者 | 保持个人视觉环境，同时正常工作 | 更新、重载与多窗口可能打断背景 | 有明确兼容状态和恢复能力 |

典型场景

场景 A：用户选择一张 4K 图片，将适配方式设为填充，并降低侧栏面板不透明度，使壁纸贯穿工作区。

场景 B：用户选择一段本地视频，使用默认静音与循环播放；最小化窗口时自动暂停，恢复后继续播放。

场景 C：用户误选不支持编码的视频。系统说明加载失败，保留原背景与配置，允许重新选择文件。

场景 D：Codex 更新后适配器未通过验证。codexpaper 显示“当前版本暂不支持”，停止应用操作，用户仍能关闭引擎并使用 Codex。

场景 E：V2 作者导出主题，另一位用户导入后预览并应用；作品中不携带作者的本地绝对路径。

6 产品设计原则

用户决定视觉表现

默认保留资源原色、亮度和清晰度，不进行自动文字可见性分析，也不自动添加全局遮罩。面板不透明度是用户控制的 UI 表层参数，不是对壁纸的加工。可读性不作为拒绝导入或强制修改主题的理由。

全窗口连续背景

背景使用统一坐标系与渲染层，避免每个面板重复铺图或重复播放视频。图像位于交互内容之下；拖动、点击、滚动、输入、文本选择和窗口控制保持宿主行为。

可撤销与宿主隔离

所有持久数据存储于 codexpaper 用户目录。运行时修改必须可追踪、可撤销；关闭背景、退出应用或适配异常时，移除所属节点和样式。不得覆盖宿主内容或持久更改其外观设置。

逐步规范与旧资源兼容

V1 的开放导入能力独立于 V2 的标准主题包。升级后旧资源保留为“旧版本地背景”；新主题导入采用规范化格式。迁移与转换须生成副本，保留原文件和回滚信息。

失败应可解释

连接、复制、解码、样式应用与播放的失败必须分别报告。管理界面显示成功，以目标窗口实际完成渲染确认和配置提交为条件，不能仅以命令已发送作为依据。

7 版本规划与范围

| 能力 | V1 开放导入 | V2 主题规范 | V3 主题生态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 本地图片与视频 | 不设扩展名白名单，尝试解码 | 标准资源限制格式与编码，保留旧资源模式 | 按统一主题规范安装 |
| 全窗口背景 | 核心能力 | 延续并增强兼容 | 延续 |
| 适配、播放、透明度 | 基础控制 | 可随主题打包 | 可随主题分发 |
| 本地资源管理 | 简单列表、应用与删除 | 元数据、版本、导入导出 | 与在线主题列表联动 |
| 标准主题包 | 不要求，不对外承诺导出 | 交付 .codextheme 项目规范 | 统一包用于分发与更新 |
| 市场与发布 | 不纳入 | 不纳入核心范围 | 发现、下载、作者发布 |
| Wallpaper Engine | 不纳入 | 不纳入核心范围 | 独立可行性研究，验证后立项 |

V1 最小可用范围

P0 范围包括宿主连接、单文件导入、图片与视频加载、全窗口背景、三种适配方式、启用关闭、静音循环与暂停、面板透明度、本地托管与持久化、基础列表、故障提示和恢复原界面。

P1 范围包括拖放与批量导入、搜索与收藏、托盘快捷控制、可配置快捷键、主题卡片预览图和窗口选择便利功能。这些功能不能阻塞 P0 发布。

V1 不交付主题市场、云同步、在线账号、收费机制、转码服务、脚本壁纸、任意 CSS 编辑器或第三方插件执行。图片 GIF 等动画资源在解码成功时可展示，但其逐帧暂停不属于 V1 播放控制承诺；用户可通过关闭背景停止展示。

V2 与 V3 的进入条件

V2 在 V1 的渲染、恢复与宿主兼容流程稳定后启动。V2 完成主题包规范、导入导出和旧数据迁移后，才进入 V3 的在线分发建设。统一主题包属于 codexpaper 自定义格式，不是 Codex 官方格式。

8 详细功能需求

功能索引

| 编号 | 功能 | 等级 | 版本 |
| --- | --- | --- | --- |
| FR 001 | 宿主检测与连接 | P0 | V1 |
| FR 002 | 本地文件导入与托管 | P0 | V1 |
| FR 003 | 图片加载与高清展示 | P0 | V1 |
| FR 004 | 视频加载与首帧确认 | P0 | V1 |
| FR 005 | 全窗口背景覆盖 | P0 | V1 |
| FR 006 | 填充适应拉伸 | P0 | V1 |
| FR 007 | 启用关闭与背景切换 | P0 | V1 |
| FR 008 | 视频播放控制 | P0 | V1 |
| FR 009 | UI 面板不透明度 | P0 | V1 |
| FR 010 | 本地资源列表 | P0 | V1 |
| FR 011 | 预览应用与取消 | P0 | V1 |
| FR 012 | 配置持久化与启动恢复 | P0 | V1 |
| FR 013 | 重载与窗口生命周期 | P0 | V1 |
| FR 014 | 恢复原界面与退出 | P0 | V1 |
| FR 015 | 错误处理与诊断 | P0 | V1 |
| FR 016 | 后台暂停与资源释放 | P0 | V1 |
| FR 017 | 拖放批量与快捷操作 | P1 | V1 增强 |
| FR 018 | 多窗口应用策略 | P1 | V1 增强 |
| FR 201 | 标准主题包导入导出 | P2 | V2 |
| FR 202 | 媒体格式与编码校验 | P2 | V2 |
| FR 203 | 主题 UI 配置与元数据 | P2 | V2 |
| FR 204 | 旧资源迁移与兼容 | P2 | V2 |
| FR 301 | 在线发现下载与安装 | P2 | V3 |
| FR 302 | 创作者发布与更新 | P2 | V3 |
| FR 303 | 分发完整性与回滚 | P2 | V3 |
| FR 304 | 外部背景类型研究 | P2 | V3 研究 |

FR 001 宿主检测与连接

管理界面应区分“未检测到 Codex”“已检测未连接”“已连接”“当前版本暂不支持”和“连接中断”。首次连接显示目标窗口与构建版本，并检查适配器兼容性。只有确认目标身份与能力后，才允许执行背景应用。

V1 P0 默认连接一个主工作窗口；发现多个可用主窗口时，由用户选择目标。应用不自动关闭用户正在工作的 Codex。若接入需要特定启动参数或重启，提供说明与“稍后处理”入口，通过用户主动执行启动或重启流程完成。

FR 002 本地文件导入与托管

点击“导入本地文件”打开文件选择器，包含“所有文件”入口。导入不依赖扩展名，结合文件内容与实际解码判断类型。V1 P0 一次导入一个文件，取消选择不会修改当前主题。

默认将资源复制到 codexpaper 的托管资源目录，避免原文件移动后失效。复制前显示文件大小；空间不足、文件被占用或没有读取权限时，报告原因。资源以内容哈希去重，名称相同但内容不同的文件不能互相覆盖。

复制和校验完成后写入资源索引。失败时删除本次临时副本，不产生可应用的半成品记录，不删除或改写原文件。V1 不提供自动转码；解码不支持时，说明可重新选择已支持编码的文件。

FR 003 图片加载与高清展示

图片须在完成解码并获知宽高后进入可应用状态。保存原始字节，不永久压缩、裁剪或改色；渲染时按用户选择的适配方式缩放。支持透明通道时保留透明区域，下层使用宿主当前基础背景色。

发行版应给出已验证样本格式和尺寸范围，至少验证 PNG、JPEG、WebP 及 4K 静态图片。该清单描述实际通过的能力，不限制用户从文件选择器尝试其他图片。

FR 004 视频加载与首帧确认

视频须验证元信息读取、视频帧解码与实际首帧展示，不能仅因元信息可读就显示“已应用”。纯音频、损坏文件、受加密保护的媒体和无法解码的视频应作为失败处理。

默认静音、循环开启、应用后自动播放。若宿主阻止自动播放，背景进入已加载暂停状态，显示“点击播放”；不循环重试或要求关闭宿主安全策略。播放器错误不会破坏原背景或 Codex 交互。

FR 005 全窗口背景覆盖

在受支持的主窗口客户区建立唯一背景层，覆盖左侧栏、聊天和工作区域、顶部应用区域与输入区域。窗口变化后背景自动重新计算，侧栏折叠、面板展开、滚动与路由切换不得出现不同区域各自铺图的效果。

操作系统原生非客户区、系统菜单、文件选择器以及独立子窗口不属于 V1 P0 覆盖范围。若标题栏由宿主网页渲染，必须纳入顶部区域；原生标题栏的范围需在兼容清单中明确。主窗口四个区域任一无法覆盖，不能宣称该构建完整支持 V1。

FR 006 背景适配方式

| 选项 | 行为 | 留白和裁切 |
| --- | --- | --- |
| 填充 cover | 保持比例，铺满客户区 | 允许裁切，默认居中 |
| 适应 contain | 保持比例，完整显示资源 | 允许留白，使用基础背景色 |
| 拉伸 stretch | 宽高分别贴合客户区 | 允许变形，不保留原比例 |

默认使用填充。切换适配方式即时生效，不重新复制资源。静态图片和视频使用相同语义，窗口移动到不同 DPI 的显示器后保持一致。

FR 007 启用关闭与切换

全局开关控制背景与 codexpaper UI 覆盖样式。关闭时停止播放、移除背景层和所属样式并恢复宿主表层；资源与用户配置保留，以便重新开启。

更换背景采用先准备后提交的流程。候选资源加载失败或用户取消时，保留最后成功背景；连续切换只允许最后一次请求提交。启用状态、列表中的“正在使用”和实际渲染状态必须一致。

FR 008 视频播放控制

提供播放、暂停、循环与静音。暂停保持当前帧；恢复从当前播放位置继续；循环关闭后播放至末尾，停留最后帧。用户主动取消静音后才允许输出声音，后台自动暂停不得在恢复时改变用户静音选择。

播放状态在当前会话保存；循环与静音持久化。暂停意图持久化，播放进度仅在当前会话恢复，不保证进程重启后接续原时间点。无音轨的视频应显示“此视频无音轨”，静音控件不可操作。

FR 009 UI 面板不透明度

提供侧栏、主面板、顶部应用区域和输入容器的不透明度设置，范围 0% 至 100%。数值 0% 为完全透明，100% 为完全不透明，避免把“透明度”和“不透明度”反向使用。默认基础主题模式由连接时宿主的当前模式确定，四个区域不透明度为 0%，无全局遮罩。

调整只作用于区域背景表层，不能对整个父节点设置 opacity 导致文字和按钮一起变透明。边框、交互状态和文字继续使用宿主基础样式。浮层、审批对话框、菜单和浏览器内容不应用主面板透明参数。V1 不调整文字颜色、字体或语法高亮。

FR 010 本地资源列表

列表显示名称、媒体类型、文件大小、导入时间和状态，区分“可用”“正在使用”“加载失败”和“资源缺失”。用户可以选择、重命名和删除托管条目。列表可在离线状态浏览。

删除当前使用资源前说明将停止该背景并恢复界面。删除仅移除 codexpaper 的索引和托管副本，不触及导入来源。P0 使用简单列表；缩略图卡片、搜索和收藏属于 P1。

FR 011 预览应用与取消

导入后先在管理界面中预览，不自动影响目标 Codex。用户点击“应用到 Codex”后，候选资源在宿主完成准备与渲染确认，才提交当前使用记录。预览与已应用参数分别保存，取消编辑恢复预览前参数。

应用失败时说明失败阶段，保留已导入资源和最后成功状态。若候选资源已成功展示但配置写入失败，应回滚到旧状态，并报告保存失败，避免下次启动出现不同结果。

FR 012 配置持久化与启动恢复

保存背景开关、最后成功资源、适配方式、面板不透明度、静音、循环、暂停意图和后台暂停策略。配置以临时文件写入后原子替换，并保留最近一次有效备份。

“启动后恢复上次背景”默认开启，仅在用户启动 codexpaper 且宿主适配验证通过后生效。操作系统登录自启动默认关闭，可作为 P1 用户选项。损坏配置读取备份；资源缺失时保持宿主界面并显示修复入口。

FR 013 重载与窗口生命周期

监听所连接目标的关闭、执行上下文重建与页面重载。重载后先确认新上下文和窗口身份，再恢复最后成功配置，确保没有重复节点、播放器或监听器。

连接中断时释放连接相关资源，按 1、2、4、8、15 秒递增间隔尝试重连，总计最多 60 秒；仍失败时转为等待状态，由用户点击重试。窗口关闭后不主动重启 Codex。

FR 014 恢复原界面与退出

提供始终可访问的“恢复原界面”入口，执行停止媒体、清除覆盖样式、移除所属节点、撤销临时区域标记与释放资源。恢复不会删除本地资源库，也不会把宿主主题重置为固定浅色或深色。

退出 codexpaper 默认执行恢复。管理进程异常退出时，渲染端租约超时后自行清理；租约建议每 2 秒更新、连续 10 秒未更新即恢复。页面重载作为最后恢复手段，不依赖重新安装或修改安装文件。

FR 015 错误处理与诊断

用户提示应说明发生了什么、当前背景是否保留和下一步操作。错误码用于诊断详情，避免在主要流程直接展示协议报错。导出诊断由用户主动发起，默认移除完整文件路径、会话内容与媒体字节。

FR 016 后台暂停与资源释放

默认在窗口最小化、系统锁屏与系统休眠时暂停视频，恢复后仅对此前自动暂停且用户未主动暂停的视频继续播放。普通失去焦点不暂停，避免多窗口工作时频繁跳停。

关闭背景或移除资源后，释放媒体句柄、对象 URL、监听器和定时任务。图片不使用持续动画循环。视频默认使用原始帧率，不静默降帧、降分辨率或加工文件；性能不足时提示暂停或更换资源。

FR 017 与 FR 018 增强项

P1 的拖放、批量导入须使用同一导入管线，逐项给出成功和失败结果。快捷键可配置，冲突时不抢占 Codex 常用输入操作。多窗口模式采用“所选窗口”或“全部受支持主窗口”，各窗口状态隔离，窗口数量纳入性能测试。

FR 201 至 FR 204 标准主题

V2 提供 .codextheme 导入导出，主题包含元数据、媒体、预览和白名单 UI 配置。导入须校验包结构、清单、版本、格式、编码与文件完整性；主题应用仍使用 V1 的准备、提交与回滚流程。

旧资源保留为旧版本地背景，用户可手动迁移成标准主题。符合格式的原资源直接复制，不符合者提示转换或继续旧版使用。V2 新建标准主题入口不接收不合规范资源；旧版条目重新定位或更换来源仅用于维护旧条目，不用于绕过新主题规范。

FR 301 至 FR 304 主题生态

V3 提供在线发现、下载、安装、作者发布和更新。下载完成不立即替换当前主题，先校验并预览；更新保留上个可用版本，失败可回滚。离线时已安装主题仍可使用。

主题包不得包含可执行脚本。外部背景类型经独立适配器扩展，不绕过现有安全边界。Wallpaper Engine 场景、视频和网页类型应分别评估；未经验证不得宣称直接兼容其全部工程。

9 系统架构

架构目标

codexpaper 采用独立本地控制端、资源服务和宿主运行时适配器。管理界面不直接操作 Codex 页面；背景引擎不直接读取用户任意文件；适配器不解析在线市场业务。模块通过结构化数据和状态确认协作。

模块与责任

| 模块 | 主要责任 | 关键输出 |
| --- | --- | --- |
| Management UI | 导入入口、预览、控制与连接状态 | 用户操作意图 |
| Theme Manager | 资源索引、配置合并、版本与迁移 | 规范化 ThemeDescriptor |
| Asset Store | 托管复制、内容哈希、配额与清理 | assetId 和元信息 |
| Media Service | 提供受控资源读取与视频范围请求 | 会话资源地址 |
| Codex Adapter | 宿主识别、能力检测、接入与撤销 | 能力声明和窗口句柄 |
| Background Engine | 加载、渲染、播放与资源释放 | 渲染状态和确认事件 |
| Compatibility Registry | 宿主构建与适配器版本匹配 | 受支持或不支持的判定 |
| Diagnostics | 本地错误记录与主动导出 | 脱敏诊断报告 |

控制与资源两条路径

控制路径为管理界面 → Theme Manager → Codex Adapter → Background Engine。资源路径为 Asset Store → Media Service → 目标窗口媒体元素。返回路径为渲染确认事件 → 控制端 → 当前配置提交 → 界面状态更新。

本地资源与配置不经过模型服务，不需要 OpenAI API 密钥。V1 核心能力无需联网；V3 的主题下载服务与本地背景播放分离。

宿主接入候选方案与验证门槛

优先检查宿主是否提供满足范围的正式扩展入口。若无法满足目标，评估运行时适配器。Electron 文档提供 remote-debugging-port 的通用能力，CDP Runtime 文档描述运行时代码执行接口。[R2][R3] 这些通用能力不能直接证明某个 Codex 发布构建允许连接或适合生产使用。

运行时候选方案是在用户明确选择的本地目标上，通过受控调试连接装载 codexpaper 自有渲染代码与 CSS。必须验证发行构建是否开放入口、单实例启动行为、页面目标识别、内容安全策略、资源加载、窗口变化和恢复路径。主进程 inspect 与渲染页面调试不是同一目标，不能因主进程可连接就认定 UI 可操作。

接入验证必须同时满足全窗口覆盖、交互不受影响、资源可加载、运行时修改可撤销以及安装文件未改变。无法建立仅本机可达的接入条件，或需要关闭安全机制才能工作时，不将该方案纳入发布。禁止修改宿主主脚本来调用 Electron API。

适配器最小契约

| 操作 | 输入 | 成功条件 |
| --- | --- | --- |
| detect | 候选进程与窗口 | 返回经身份确认的目标列表 |
| connect | targetId 与 adapterVersion | 建立目标上下文并返回能力声明 |
| apply | descriptor 与 requestId | 首帧确认，样式应用成功 |
| update | 白名单参数与 requestId | 参数回读与状态一致 |
| restore | 会话标识 | 所属节点样式消失且交互恢复 |
| disconnect | 连接标识 | 监听与句柄全部释放 |

事件至少包括 connected、disconnected、ready、playing、paused、ended、restored 和 error。每个事件包含 requestId、targetId、状态与可选错误码。命令须有超时与可重试语义；apply 以新请求编号进行，过期请求的结果不得覆盖最新状态。

兼容策略

兼容记录包含宿主构建号、adapterVersion、选择器配置版本、已验证区域、媒体类型与验证日期。未知构建默认停止应用，保留管理与恢复能力。开发模式可在用户主动选择后尝试，但界面不能显示“已完整支持”。兼容包升级与宿主更新解耦。

10 Background Engine 设计

渲染层级

最底层是宿主基础背景色，其上是一个固定覆盖客户区的媒体层，再上是由用户控制不透明度的 UI 表层和宿主文字、控件、浮层。背景层不得进入文档正常布局，不影响内容高度。

渲染容器使用 codexpaper 命名空间和固定定位，默认 pointer-events 为 none。层级值应由适配器根据宿主层叠上下文确定，禁止盲目设置无限大 z-index。UI 表层采用特定区域标记与白名单变量，不使用针对所有 div 的全局透明规则。

图像与视频 Adapter

Image Adapter 负责解码、尺寸读取、展示和释放，不为静态图像维持逐帧循环。Video Adapter 负责媒体元信息、首帧、播放状态、音轨和循环。两者实现一致的 prepare、mount、update、dispose 接口。

动画图片归入 Image Adapter，是否能够暂停取决于具体解码方式，V1 不模拟未经支持的逐帧控制。标准主题包可在 V2 通过规范把需要控制的动态背景统一为视频。

引擎状态

| 状态 | 进入条件 | 可执行操作 | 异常结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| DISABLED | 背景关闭或恢复完成 | 导入、预览、启用 | 保持宿主原界面 |
| PREPARING | 接收新资源请求 | 取消、提交更新的请求 | 保留旧背景 |
| READY | 图片完成解码或视频首帧可用 | 挂载、应用参数 | 不提交候选配置 |
| ACTIVE | 图片已展示或视频正在播放 | 暂停、切换、关闭 | 保留有效状态或恢复 |
| PAUSED | 用户或生命周期触发暂停 | 播放、切换、关闭 | 保持暂停帧 |
| ENDED | 关闭循环的视频播放结束 | 播放、切换、关闭 | 保持最后帧 |
| ERROR | 当前活动资源发生故障 | 重试、换资源、恢复 | 移除无效覆盖并提示 |

候选资源准备失败属于该请求失败，不将仍正常展示的旧背景标为 ERROR。用户暂停、自动暂停与播放结束应分别记录原因，恢复窗口时不能把用户主动暂停的视频重新播放。

两阶段应用与并发取消

第一阶段校验 descriptor、申请资源地址并预加载候选媒体，同时保留活动媒体。第二阶段在首帧和 UI 样式全部准备完成后，切换显示并保存新配置；成功后释放旧媒体。提交期间保存失败，回滚到旧配置和旧显示。

每个目标最多一个活动媒体和一个正在准备的候选媒体。新请求到达时取消旧候选并释放其资源。requestId 或 generation 序号用于拒绝延迟回调。首次应用失败时直接保持宿主原界面。

媒体传输与本地服务

默认候选设计为仅绑定本机回环地址的资源服务，使用随机端口与短期会话资源标识，按 assetId 查找托管文件。对视频提供正确的 Content-Type、Content-Length、Range 与 206 部分内容响应，避免一次性把完整高清视频注入脚本文本。

资源地址不暴露任意文件系统路径，不提供目录遍历或通用文件读取接口。请求令牌、Origin 校验和随机资源标识均用于收窄访问；令牌不能替代调试端口本身的隔离要求。

必须在技术验证阶段确认目标页面允许本机媒体资源、部分请求和播放。如内容安全策略或混合内容限制阻止资源读取，评估受支持的协议或受控对象 URL；不关闭宿主内容安全策略。大文件禁止长期使用整文件 Base64 或单次巨型 Runtime.evaluate 参数。

样式恢复与租约

适配器优先新增独立覆盖样式，不直接改写宿主原有样式值。必须临时修改的属性逐项记录原值，并在恢复时仅撤销仍由 codexpaper 持有的修改，避免覆盖用户在运行中通过官方设置作出的新变更。

渲染端维护心跳租约。超时清理全部所属节点、样式、对象 URL 和监听器；清理函数重复调用应得到相同结果。控制端恢复成功以目标回读结果为依据，连接已失效时显示租约恢复状态而非虚报完成。

可观察信息

引擎仅收集媒体类型、宽高、时长、播放状态、适配模式、请求耗时、错误码和资源占用相关指标。不读取聊天正文、工作目录内容、凭证或用户输入。视频掉帧指标应在宿主运行时支持对应接口时记录，否则明确标记不可测。

11 主题格式设计

V1 内部描述与外部文件

V1 的外部输入为单个本地文件。内部以 ThemeDescriptor 统一表示图片和视频，资源通过 assetId 引用。该结构服务于应用与持久化，不作为 V1 对外主题标准，不与 Codex 官方颜色主题格式混用。

{

"descriptorVersion": 1,

"id": "local-7f2c",

"name": "我的背景",

"background": {

"type": "video",

"assetId": "sha256:example",

"fit": "cover",

"loop": true,

"muted": true

},

"ui": {

"sidebarOpacity": 0,

"panelOpacity": 0,

"topbarOpacity": 0,

"inputOpacity": 0

}

}

示例中的资源标识为说明值，实际由导入文件计算得到。enabled、pauseIntent、targetId 和本地文件位置属于用户配置，不作为共享主题中的机器绑定信息。

V2 标准主题包

扩展名暂定 .codextheme，内容为 ZIP 兼容容器。名称沿用既定主题格式规划；正式冻结前需检查扩展名冲突。主题只包含数据与媒体，不包含 JavaScript、HTML 页面、可执行文件、动态库或任意 CSS。

dragon-girl.codextheme

theme.json

background/

video.webm

preview/

cover.png

ui/

colors.json       可选

LICENSE.txt          可选

theme.json 是唯一必需清单。资源路径相对于包根目录，统一使用正斜线；不允许绝对路径、父目录引用、符号链接、远程 URL 或外部文件依赖。作者、版本和授权信息统一保存在 theme.json，不额外维护可能冲突的 metadata.json。

V2 清单示例

{

"schemaVersion": 1,

"id": "studio.dragon-girl",

"name": "Dragon Girl",

"version": "1.0.0",

"author": { "name": "Theme Studio" },

"license": "LicenseRef-Custom",

"compatibility": { "engine": ">=2.0.0 <3.0.0" },

"background": {

"type": "video",

"path": "background/video.webm",

"fit": "cover",

"loop": true,

"muted": true

},

"ui": {

"baseTheme": "dark",

"sidebarOpacity": 0.25,

"panelOpacity": 0.35,

"topbarOpacity": 0.25,

"inputOpacity": 0.35

},

"preview": "preview/cover.png"

}

schemaVersion 是清单结构版本，version 是作品版本，compatibility.engine 是 codexpaper 引擎版本范围，三者不能互相替代。UI 基础主题与颜色配置仅通过经过验证的白名单适配，不擅自写入官方外观配置。

清单字段约束

| 字段 | 类型与约束 | 必需性 |
| --- | --- | --- |
| schemaVersion | 正整数，仅接受受支持结构版本 | 必需 |
| id | 3 至 128 位 ASCII 标识，点号与短横线可用 | 必需 |
| name | 1 至 80 个可显示字符 | 必需 |
| version | 语义化版本字符串 | 必需 |
| author.name | 1 至 80 个可显示字符 | 必需 |
| license | 授权标识或自定义许可引用 | 必需 |
| compatibility.engine | 可解析的引擎版本范围 | 必需 |
| background.type | image 或 video | 必需 |
| background.path | 包内相对路径且文件真实存在 | 必需 |
| background.fit | cover、contain 或 stretch，默认 cover | 可选 |
| loop 与 muted | 布尔值，视频默认均为 true | 可选 |
| ui 各区域 Opacity | 0 至 1 数值，缺省为 0 | 可选 |
| ui.baseTheme | light、dark 或 inherit，默认 inherit | 可选 |
| preview | 包内 PNG 或静态 WebP 相对路径 | 可选 |

V2 新清单拒绝未知顶层字段和未知 UI 参数，防止拼写错误被静默忽略；后续可扩展字段须更新 Schema 或放入有正式定义的扩展命名空间。未支持的 schemaVersion 应报告升级提示。

V2 资源规范草案

| 类型 | 建议初始规范 | 校验要求 |
| --- | --- | --- |
| 静态图片 | PNG、静态 WebP | 实际解码成功，建议最大 7680 × 4320 |
| 视频 | WebM VP9，MP4 H.264 AVC | 建议 8 位 4比2比0，最高 3840 × 2160 与 60 fps |
| 音频轨 | WebM Opus，MP4 AAC，可无音轨 | 与目标运行时一起验证，默认静音 |
| 预览图 | PNG、静态 WebP | 建议不超过 1920 × 1080 与 5 MiB |

以上是 V2 规范候选，须在编码矩阵验证后冻结。扩展名、声明 MIME 类型和文件签名必须一致；MP4 文件中不合规范的编码仍应拒绝标准包导入。Animated WebP、GIF 等动态图片在 V2 标准主题中应转换为合规视频，旧版资源维持原模式。

建议标准包限制为压缩后 500 MiB、解包后 1 GiB、文件数 100、解压倍率 100 倍和清单 64 KiB；任一超限停止导入。V1 不使用这些标准包限制拦截原始单文件，但仍需检查空间与解码资源预算。

覆盖优先级与分享

最终配置优先级为用户对该主题的本地覆盖 > 主题包默认值 > 引擎默认值。启用状态、目标窗口、自动恢复与后台暂停始终属于用户配置。共享主题默认静音；已保存的取消静音选择仅在本机该主题恢复时使用。

导出支持“作者默认配置”和“包含当前视觉设置”两种范围，均不携带本地绝对路径、目标窗口 ID、缓存、日志或诊断。V3 下载、安装与更新沿用同一主题包规范，不创建仅供市场使用的第二套格式。

12 用户流程

首次应用本地背景

启动 codexpaper，查看宿主检测结果与支持状态。

选择受支持的 Codex 主窗口并连接。

点击“导入本地文件”，选择图片或视频。

系统复制、识别和解码资源，显示预览；失败时停留在导入界面。

用户选择填充、适应或拉伸，按需设置面板不透明度和播放参数。

点击“应用到 Codex”，系统完成目标窗口准备、首帧确认与配置提交。

状态变为“正在使用”，用户可继续工作、暂停视频或恢复原界面。

更换背景

从本地资源列表选择候选 → 在管理界面预览 → 应用到 Codex → 准备候选资源 → 切换并提交 → 释放旧资源。中途取消或失败保留旧背景；连续操作只提交最后一次请求。

暂停与关闭

“暂停”仅停止视频时间推进并保留当前帧。“关闭背景”停止媒体并恢复宿主表层，保留资源与参数。“恢复原界面”执行完整清理。“删除资源”额外移除托管副本，四种操作的按钮文案和结果不能混淆。

升级后恢复

启动 → 读取与备份配置 → 检测宿主构建 → 匹配适配器 → 读取最后成功资源 → 验证资源 → 恢复或保持原界面。未知构建不尝试自动注入，资源缺失不自动选择其他背景替代。

V2 主题导入与迁移

选择 .codextheme → 检查包限制与路径 → 校验清单版本 → 验证媒体 → 提供主题信息与预览 → 安装到本地库 → 用户主动应用。迁移旧资源时先检查合规性，成功后产生新的标准主题并保留旧条目，失败不删除原资源。

V3 下载与更新

发现主题 → 查看作者、资源类型、大小和兼容要求 → 下载 → 校验包与完整性 → 安装与预览 → 用户应用。更新先保留旧包，确认新包可用后提交；断网或失败继续使用旧版本。

13 管理界面与交互说明

主界面布局

顶部显示产品名称 codexpaper、连接目标和状态。左侧为本地资源列表，右侧为当前预览与设置区，底部保留“应用到 Codex”和“恢复原界面”。在线市场入口仅在对应版本交付后显示。

设置区依次展示背景开关、适配方式、四个区域不透明度和视频控制。只有选中视频时才显示播放、暂停与循环；图片不显示无意义的播放进度。用户侧文案使用“侧栏不透明度”等直接表达，不暴露 DOM、CDP、端口或 Runtime.evaluate。

空状态与状态反馈

首次无资源显示“导入图片或视频作为 Codex 背景”。未连接时允许导入和预览，禁用应用按钮并说明原因。正在应用时显示阶段进度，不显示无法测算的虚假百分比。失败提示包含重新选择、重试或恢复入口。

界面提供“预览中”和“正在使用”两个明确标签。预览参数不会因为列表切换就自动影响 Codex。关闭开关与恢复入口在设置区滚动时仍可到达，键盘操作可聚焦。

默认参数

| 参数 | 默认值 | 保存位置 |
| --- | --- | --- |
| 安装后背景开关 | 关闭，首次成功应用后开启 | 用户配置 |
| 适配方式 | 填充 cover | 资源或主题本地覆盖 |
| 四个区域不透明度 | 0% | 资源或主题本地覆盖 |
| 视频循环 | 开启 | 资源或主题本地覆盖 |
| 视频静音 | 开启 | 用户对该主题的本地选择 |
| 启动恢复 | 开启 | 用户配置 |
| 系统登录自启动 | 关闭，P1 | 用户配置 |
| 最小化与锁屏暂停 | 开启 | 用户配置 |
| 普通失去焦点暂停 | 关闭 | 用户配置 |

UI 文字与可访问性

codexpaper 管理界面应有清晰标签、键盘导航和可辨认焦点；数值输入允许精确设置。宿主壁纸不执行强制对比度调整，两者属于不同产品责任。遇到布局或可读性不适，用户能够立即关闭背景或手动提高面板不透明度。

14 非功能需求

基准测试环境与方法

首版基准建议使用 Windows 11 x64、4 核或以上 CPU、16 GiB 内存、SSD 与已记录型号的集成 GPU。主窗口为 1920 × 1080，单窗口、单活动媒体；发布时补充实际系统、驱动、Codex 构建和适配器版本。其他 Windows 版本或架构需单独验证，不默认宣称支持。

标准样本为不超过 20 MiB 的 3840 × 2160 静态图片，以及不超过 200 MiB、60 秒、1920 × 1080、30 fps 的合规视频。基线为同一 Codex 场景关闭背景的结果。计时排除文件选择与大文件复制，分别报告冷缓存和热缓存；热缓存每个样本测 20 次，以 p95 评估。

性能与稳定性目标

| 编号 | 项目 | V1 验收目标 |
| --- | --- | --- |
| NFR 001 | 图片应用时延 | 资源已托管，点击应用到确认显示，热缓存 p95 ≤ 2 秒 |
| NFR 002 | 视频首帧时延 | 资源已托管，热缓存 p95 ≤ 3 秒 |
| NFR 003 | 参数反馈 | 适配与不透明度变更，p95 ≤ 200 毫秒 |
| NFR 004 | 输入与滚动 | 固定交互场景的 p95 延迟相对基线增幅 ≤ 20% |
| NFR 005 | CPU 额外占用 | 图片平均增加 ≤ 5 个百分点；1080p30 视频 ≤ 10 个百分点 |
| NFR 006 | 内存额外占用 | 控制端与目标渲染进程合计增量，图片 ≤ 150 MiB，视频 ≤ 350 MiB |
| NFR 007 | 视频连续播放 | 30 分钟样本掉帧比例 ≤ 1%，无持续卡死或黑屏 |
| NFR 008 | 恢复时延 | 用户关闭或恢复，p95 ≤ 2 秒；异常退出租约 ≤ 10 秒触发 |
| NFR 009 | 长期稳定性 | 8 小时压力场景无归因于引擎的崩溃；预热后内存无持续增长 |
| NFR 010 | 资源回收 | 关闭后 5 秒内释放媒体、URL 与句柄；完成 50 次切换后无线性增长 |

CPU 以整机容量为 100% 记录，两组同场景至少测 30 分钟并扣除基线。内存使用同一工具和相同口径，避免把宿主其他任务增长归因于媒体。GPU 利用率和显存增量一并报告，在集成 GPU 上注明共享内存口径，不为不可比指标虚设通过结果。

4K 视频与多窗口属于扩展验证，应说明硬件条件与实际表现，不沿用 1080p 单窗口预算。若性能目标无法达到，须记录原因并在发布前调整实现或明确资源能力范围，不能静默压缩、降帧或修改用户文件。

可靠性与兼容性

关闭、恢复与资源提交必须幂等。配置损坏、媒体不可读、宿主重载和管理进程故障均有可执行的恢复路径。测试至少覆盖 100%、125%、150%、200% 显示缩放，标准与最大化窗口，以及浅色和深色基础主题。

安装与日常使用不要求管理员权限；数据写入用户目录。适配器对宿主变化集中维护，资源库和主题业务无需因选择器变化重写。P0 功能在离线环境可完成。

15 安全与隐私设计

数据范围

只读取用户明确导入的文件，并将其复制为托管资源。V1 不上传媒体、文件路径、聊天内容或诊断，不启用遥测。资源服务仅提供资产 ID 对应的已托管文件，不开放任意系统路径读取。

调试与资源访问

候选运行时连接必须仅本机可达，核实监听地址和目标进程身份，不连接网络机器、其他浏览器或任意可访问的调试端口。不使用管理员权限、关闭沙箱或修改宿主安全策略来绕过接入限制。[R2]

调试接口本身具有广泛权限；资源服务令牌不保护调试接口。技术验证必须明确其暴露范围、启停机制和关闭方式。首次需要启动特殊模式时向用户说明其用途，由用户主动开始，不把这个过程隐藏在背景导入中。

不可信主题处理

媒体解码与包校验在隔离任务中运行，设置超时、内存预算和取消能力。V2 包校验须防止目录穿越、符号链接、大小写路径冲突、重复清单与解压炸弹。提取后路径必须位于当前主题暂存目录内，验证后原子转入正式库。

共享包只允许声明式白名单字段，不接收作者脚本、任意 HTML、任意 CSS 或网络加载指令。包内哈希用于完整性检测，不能证明作者身份；V3 若提供签名，需另行定义发布者验证和信任根。

日志与诊断

普通日志不记录原文件绝对路径、资源内容和对话文本。建议日志保留 7 天或最多 20 MiB，达到上限轮转。诊断导出前显示内容范围，用户可以取消或删除。V3 的授权、隐私与主题下架规则在其立项时补充。

16 本地数据与升级迁移

本地目录

%LOCALAPPDATA%/codexpaper/

config.json

config.backup.json

assets/<content-hash>/source

library/index.json

themes/<theme-id>/<version>/

cache/previews/

adapters/

logs/

temp/

V1 使用 config、assets、library、logs 和 temp。themes 与标准主题版本目录在 V2 交付。资源索引记录实际媒体类型和原显示名称，托管文件不依赖扩展名识别。缓存可清理；源媒体和主题包不作为缓存删除。

数据模型

AssetRecord 保存 assetId、显示名称、媒体类型、大小、内容哈希、宽高、可选时长、导入时间和状态。UserConfig 保存 configVersion、enabled、activeResourceId、窗口策略与行为偏好。RuntimeSession 保存临时目标、请求编号、状态、播放位置和租约，不进入共享主题。

升级与迁移

启动迁移前备份配置和索引；按 configVersion 顺序执行，成功后原子提交。失败使用旧配置或备份并提示，不删除资源。主题 schemaVersion 的迁移与应用配置迁移分别管理，作品版本不驱动本地数据迁移。

V1 资源升级 V2 后默认保持 legacy 标记，只有用户主动生成标准主题才执行资源规范检查。转换必须写新文件，原文件与原条目保留。回滚安装版本时遇到较新的配置结构，应拒绝覆写并说明恢复方式。

卸载与磁盘空间

卸载前恢复宿主界面。卸载默认保留用户资源，清理全部数据应明确列出范围并由用户主动选择。导入复制前检查可用空间，失败清理本次临时文件；自动清理只作用于缓存与过期暂存文件。

17 开发路线与交付计划

计划假设

以下为依赖关系和粗略工作量建议，以一名熟悉桌面应用与网页运行时的开发者配合设计和测试为估算前提，不是固定上线日期。工作量以开发工作日表示，技术验证不通过时重新估算，不能直接延续日期承诺。

| 阶段 | 交付物 | 估算 | 进入下一阶段的条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| M0 接入验证 | 宿主接入记录、区域映射、资源加载与恢复原型 | 3 至 5 日 | 全窗口、视频加载、恢复与安装完整性全部通过 |
| M1 静态背景 | 托管导入、图片渲染、适配与面板参数 | 5 至 8 日 | 4K 图片、窗口变化与交互用例通过 |
| M2 视频背景 | 首帧、静音循环、暂停与后台策略 | 5 至 8 日 | 1080p30 连续运行及资源释放通过 |
| M3 管理与恢复 | 本地列表、预览提交、持久化与错误处理 | 5 至 7 日 | 全部 V1 P0 流程完成 |
| M4 验证与发布 | 兼容矩阵、性能报告、安装与使用说明 | 5 至 7 日 | P0、恢复与稳定性验收通过 |

V1 粗略开发工作量为 23 至 35 日，不含未知宿主接入问题、额外硬件覆盖和审核等待。阶段可按模块衔接，但静态渲染与恢复验证必须先于视频增强。P1 另行估算，不混入首版核心工期。

V2 开发顺序

冻结主题 Schema 和编码矩阵 → 实现安全解包与导入 → 实现主题导出与本地版本 → 实现旧资源迁移 → 完成跨机器与升级测试。交付标准为无需原作者绝对路径即可应用主题，旧版资源仍可使用，错误包不会污染本地库。

V3 开发顺序

确定分发方式与账号范围 → 主题目录和下载 → 安装与更新回滚 → 作者发布与作品管理 → 治理和授权规则。Wallpaper Engine 适配另设技术验证，不作为市场基础能力上线的阻塞依赖。

角色职责

产品负责范围、优先级与未决事项；设计负责管理界面与状态表达；开发负责模块实现和兼容验证；测试负责媒体矩阵、故障恢复和性能报告。每次发布记录引擎、适配器和宿主版本，维护可重复的测试资源清单。

18 验收标准与需求追踪

V1 功能验收

| 用例 | 操作与前置条件 | 通过标准 | 关联需求 |
| --- | --- | --- | --- |
| AT 01 | 未启动宿主、正常启动、未知构建分别连接 | 状态准确，未知构建不应用 | FR 001 |
| AT 02 | 使用无常见扩展名但可解码的图片 | 允许选择，按内容识别并成功导入 | FR 002 |
| AT 03 | 选择不支持编码、损坏或纯音频文件 | 明确失败，不破坏旧背景，不留下半成品 | FR 002 004 015 |
| AT 04 | 导入 4K 图片，移动原文件 | 托管副本仍可应用，原文件未修改 | FR 002 003 |
| AT 05 | 在四个主区域和不同窗口尺寸查看背景 | 背景连续、无重复铺图，不影响交互 | FR 005 |
| AT 06 | 比例不同的图片视频依次选择三种适配 | 裁切、留白、拉伸符合定义 | FR 006 |
| AT 07 | 调整四个区域不透明度 | 仅表层改变，文字控件不透明度不变 | FR 009 |
| AT 08 | 默认应用含音轨视频并操作播放控制 | 静音循环默认正确，暂停保帧，播放恢复 | FR 004 008 |
| AT 09 | 连续循环三轮，再关闭循环 | 三轮正常播放，结束停留最后帧 | FR 008 |
| AT 10 | 正常切换、失败切换与快速连续切换 | 成功才提交，失败保留旧背景，最后请求胜出 | FR 007 011 |
| AT 11 | 预览编辑后取消，应用后重启管理端 | 取消不影响宿主，成功配置正确恢复 | FR 011 012 |
| AT 12 | 最小化、锁屏、休眠后恢复 | 自动暂停恢复正确，主动暂停不被覆盖 | FR 013 016 |
| AT 13 | 重载页面、切换路由、关闭目标窗口 | 无重复节点或媒体，关闭不重启宿主 | FR 013 |
| AT 14 | 关闭开关、恢复原界面和正常退出 | 节点样式清理，宿主当前主题与交互恢复 | FR 007 014 |
| AT 15 | 强制终止管理进程 | 租约 10 秒内触发清理，宿主可继续工作 | FR 014 |
| AT 16 | 损坏配置、删除托管资源、模拟磁盘满 | 备份或错误路径有效，无数据误删 | FR 002 012 015 |
| AT 17 | 删除使用中的资源并确认 | 停止并恢复，只删除托管副本 | FR 010 014 |
| AT 18 | 运行中修改宿主官方外观，再恢复 | 保留用户的新设置，清理所属覆盖 | FR 009 014 |
| AT 19 | 导出诊断并检查文件 | 无媒体、对话正文、令牌与完整路径 | FR 015 |
| AT 20 | 离线运行全部核心流程并检查安装文件 | 核心操作完成，安装文件内容未改变 | V1 约束 |

性能与兼容验收

按第 14 章的环境与口径验证 NFR 001 至 NFR 010，交付原始记录、统计值、样本编码信息及结论。低频异常与不可测指标必须说明，不能标为通过。测试过程中宿主执行其他工作时，记录基线并隔离影响。

媒体矩阵至少包括 PNG、JPEG、静态 WebP、可解码 GIF，以及目标构建支持的 MP4 H.264 与 WebM VP9；编码支持以实际测试为准。另测损坏文件、同名异内容、中文路径、空格路径、无权限、文件占用、超大尺寸、超大文件和没有视频轨的媒体。

显示与 UI 矩阵至少包括浅色深色、标准窗口与最大化、四档 DPI、侧栏折叠、聊天滚动、输入与文本选择、工具面板、设置页和对话框。两台不同 GPU 类型设备用于首版性能与解码交叉验证，实际硬件和限制写入兼容清单。

发布准入

V1 所有 P0 需求和 AT 01 至 AT 20 必须通过，恢复能力和安装文件完整性不得豁免。严重崩溃、数据损失、无法恢复、交互遮挡和状态虚报均阻止发布。P1 缺失不阻止首版，但不能在界面或说明中宣称已提供。

发布材料包括安装包、使用说明、受支持宿主构建表、媒体实测清单、性能报告、恢复说明与已知限制。新宿主构建必须重新通过兼容验收才能加入支持清单。

V2 与 V3 后续验收

V2 验证包路径安全、清单版本、编码限制、导入导出往返、跨机器应用、重复主题 ID 处理及旧资源迁移。恶意包和超限包不得写出暂存目录或污染已有主题。

V3 验证断网、下载中断、校验失败、安装失败和更新失败时仍可使用旧主题；验证作者发布信息与作品版本一致。市场功能发布前另行补充服务性能、账号权限和运营流程验收。

19 风险与待决技术事项

| 事项 | 影响 | 处理方式与决策阶段 |
| --- | --- | --- |
| 宿主发布构建不开放运行时接入 | 核心能力无法应用 | M0 验证，失败则研究正式入口或暂缓该构建支持 |
| DOM 与层叠结构变化 | 区域覆盖或恢复失效 | 版本化适配器，未知构建停止应用 |
| 内容安全策略阻止本地媒体 | 资源无法显示或播放 | M0 验证传输路径，保留宿主安全机制 |
| 视频容器或编码不支持 | 选择成功但加载失败 | 实际解码确认，V2 冻结编码矩阵 |
| 资源过大或多窗口并发 | 内存和 GPU 占用增加 | 检查预算、可取消任务，扩展场景单独验证 |
| 控制端意外退出 | 样式或媒体可能残留 | 渲染端租约恢复、幂等清理与应急说明 |
| 多个主题工具同时修改页面 | 样式所有权冲突 | 检测所属命名空间冲突，明确互斥状态 |
| 共享主题授权信息不完整 | 分发与使用范围不明确 | V2 元数据与许可，V3 发布审核另行定义 |

需要在开发中冻结的事项

M0 冻结首个受支持的宿主构建、接入方式、资源传输路径和顶部客户区边界。M1 冻结区域选择器、不透明度实现与恢复策略。M2 冻结实际媒体能力和性能基线。V2 立项时冻结包扩展名、JSON Schema、编码组合和包大小限制。V3 立项时确定托管方式、账号范围与分发治理。

这些事项不影响已确定的产品名称、版本路线、全窗口目标和用户自主视觉原则。未经测试，不将候选技术方案描述为官方接口或已实现能力。

20 术语与技术参考

术语

| 术语 | 本文含义 |
| --- | --- |
| codexpaper | 本产品名称 |
| Codex | 背景应用的宿主桌面客户端 |
| Background Engine | 管理媒体渲染与生命周期的模块 |
| Codex Adapter | 隔离宿主构建差异与接入细节的模块 |
| 客户区 | 应用内容区域，不含操作系统原生非客户区 |
| ThemeDescriptor | 引擎内部规范化主题描述 |
| .codextheme | V2 计划采用的项目主题包格式 |
| CDP | Chrome DevTools Protocol，候选运行时通信协议 |
| 不透明度 | 0 为完全透明，1 为完全不透明 |
| p95 | 95% 的观测样本不超过该值 |
| MiB 与 GiB | 以 1024 为进位的存储单位 |

参考资料

[R1] OpenAI 官方文档 Settings。用于核实基础外观和自定义主题能力。访问日期 2026 年 10 月 14 日。

https://learn.chatgpt.com/docs/reference/settings

[R2] Electron 官方文档 Supported Command Line Switches。用于候选接入方案，不证明 Codex 特定构建已开放。访问日期 2026 年 10 月 14 日。

https://www.electronjs.org/docs/latest/api/command-line-switches

[R3] Chrome DevTools Protocol 官方 Runtime 参考。用于运行时接口设计，依目标协议版本验证。访问日期 2026 年 10 月 14 日。

https://chromedevtools.github.io/devtools-protocol/tot/Runtime/

[R4] MDN Web Docs Media container formats。用于区分容器与音视频编码。访问日期 2026 年 10 月 14 日。

https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/Media/Guides/Formats/Containers